**TPI-OutSidersGPT PV N°01**

*Version 1*

**Compte rendu de réunion**

Lieu et date : 20.05.2025 – 8h10 / EMF

Présent-e-s : Clara Brodard, Mario Ramalho, Marc Denervaud, David Jaquier

1. Etat de la situation, discussion sur le déroulement du TPI et des parties administratives

|  |
| --- |
| Présentation TPI |
| * Le déroulement est le suivant :   20 minutes de présentation, 10 minutes de démonstration puis environ 20 minutes de questions   * La date de la présentation du TPI est fixée au 6 juin, 9h en salle A32 à l’EMF. |
| Déroulement TPI |
| * Prioriser ce qui est demandé dans le cahier des charges, et encore plus les fonctionnalités du projet de priorité haute. * Attention à faire des tests fonctionnels de manière professionnelle et de faire les tests le long du projet. * Lors du choix du modèle de IA, il faudra justifier le choix soit dans la documentation soit dans le journal de travail. * Attention le rendu du rapport sur pkorg est à faire le 2 juin avant 17h |

1. Prochaine réunion

Date et heure : 28.05.2025 15h

Lieu : EMF